|  |
| --- |
| ​ |
| ​ ​ ​ ​ |
| ​ |
| ​ ​ |

|  |
| --- |
| Voortgang aanleg geluidsscherm Barrahûs |
| ​ |
| ​ |
| Fysiek Domein |
| Projectbureau De Zuidlanden/Middelsee |
| 14 058, info@middelsee.nl |
| ​ |
| ​ |
| 3 maart 2025 |

Beste bewoner​ ​,

In onze brief van 21 februari 2024 vertelden wij over de geplande aanleg van het geluidsscherm langs de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle. Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van een wijziging in de planning.

**Waarom is de planning aangepast?**

Voorafgaand aan de aanleg van het geluidsscherm is het nodig om eerst meer aanvullende onderzoeken te doen. Dit vraagt meer tijd dan we vooraf hadden gedacht.

Op dit moment is de exacte startdatum nog niet te bepalen. De eerder aangegeven start van eind 2024/begin 2025 is daardoor in ieder geval niet haalbaar.

**Vervolgstappen**

We blijven werken aan de vervolgstappen en zodra wij meer informatie hebben over de nieuwe planning, zullen we dit met u delen.

**Tot slot**

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@middelsee.nl of telefonisch via 14 058.

Alle informatie over de aanleg van het geluidsscherm vindt u ook terug op onze website: [www.middelsee.nl/bewonersinformatie](http://www.middelsee.nl/bewonersinformatie).

Met vriendelijke groet,



Sjouke Osinga,

Projectmanager Middelsee-De Werp